ADVENTURE ASIA (AAA)

Báo cáo kiểm tra tài liệu bàn giao Quanskill

Đối chiếu ERD & Technical PRD (bản gửi 09/06/2026) với biên bản feedback của Mr. Mạnh (14/04/2026)

| Người kiểm tra | Nghiệp - DevOps/AI Engineer |
| --- | --- |
| Người báo cáo | Ms. Thư (Tech Lead) |
| Tài liệu nguồn | Bản A (ERD + PRD cũ hơn) · Bản B (ERD + PRD gửi 09/06/2026) · AA_Manh_Feedbacks_2026_04_14.docx |
| Ngày báo cáo | 10/06/2026 |
| Mục tiêu | Xác định Quanskill đã chỉnh sửa schema theo các điểm chốt trong họp với Mr. Mạnh chưa, và còn thiếu gì |

# 1. Tóm tắt điều hành

Bộ tài liệu Quanskill gửi ngày 09/06/2026 đã chỉnh sửa được phần lớn các điểm chốt chính trong cuộc họp với Mr. Mạnh, nhưng chưa hoàn chỉnh. Cụ thể:

- 4/5 điểm chốt chính (phần văn bản) đã được thực hiện đúng: weather JSON, OTP-only + user_otps, areas + area_id, notifications + staff_assignments.

- 1/5 điểm chốt chính chưa làm: quy ước đường dẫn CDN/S3 cho media — ERD vẫn để media varchar inline.

- Phần lớn các yêu cầu nhỏ ghi trong cột feedback của bảng so sánh (audit columns, status, deleted_at, sku/duration, payment_description, address supplier…) chưa được đưa vào schema.

- Một số mâu thuẫn nghiệp vụ (trip_plan ↔ destination, multi-country trip, OTP session flow) vẫn để ngỏ, chưa được trả lời.

### Bảng điểm tổng quan

| Nhóm hạng mục | Số mục | Đã sửa | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 điểm chốt chính (phần văn bản feedback) | 5 | 4 | 80% |
| Yêu cầu nhỏ trong cột feedback của bảng | ~22 | ~2 | ≈9% |
| Câu hỏi nghiệp vụ chưa trả lời | 6 | 0 | 0% |

Lưu ý: Tỷ lệ ở nhóm 2 thấp vì nhiều comment trong bảng là yêu cầu thêm cột audit (created_at/updated_at/deleted_at) lặp lại trên hầu hết các bảng — Quanskill chưa xử lý nhóm này.

# 2. Đối chiếu tài liệu ERD (AA_ERD.pdf)

ERD mới gồm 17 bảng + 5 enum (user_role, activity_intensity, activity_experience_type, activity_period, location_type, payment_type). Phần dưới đối chiếu từng yêu cầu của Mr. Mạnh với trạng thái thực tế trong ERD.

## 2.1. Năm điểm chốt chính

| # | Yêu cầu chỉnh sửa | Trạng thái trong ERD mới | KQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thêm field weather JSON riêng vào countries (tách khỏi festival) | countries có đủ faqs, festival và weather (json) — đã tách riêng đúng đề xuất. | ✔ Đã sửa |
| 2 | Xóa password khỏi users; thêm bảng user_otp | users không còn password. Có bảng user_otps đủ field: id, user_id, otp_code, expires_at, is_used, created_at. | ✔ Đã sửa |
| 3 | Thêm lại bảng areas + FK area_id vào countries | Có bảng areas (id, name, description, created_at). countries có area_id liên kết. | ✔ Đã sửa |
| 4 | Thêm bảng notifications và staff_assignments | notifications (id, user_id, title, message, type, is_read, created_at) và staff_assignments (id, trip_case_id, staff_user_id, role, assigned_at, assigned_by) — đúng từng field đề xuất. | ✔ Đã sửa |
| 5 | Quy ước đường dẫn CDN/S3 cho media; cân nhắc JSON array hoặc bảng media_files | ERD vẫn để media varchar inline trên từng entity. Không có bảng media_files, không có quy ước path. Chưa xử lý. | ✘ Chưa |

## 2.2. Các yêu cầu nhỏ trong cột feedback (theo từng bảng)

Đây là nhóm Quanskill bỏ sót nhiều nhất. Các comment dưới đây là yêu cầu bổ sung cụ thể nhưng ERD mới chưa phản ánh.

| Bảng | Yêu cầu chỉnh sửa | Trạng thái thực tế trong ERD | KQ |
| --- | --- | --- | --- |
| countries | subtitle (slogan), status (active/inactive), created_at, updated_at; gộp event vào festival | Đã gộp event→festival và thêm weather. Còn thiếu: subtitle, status, created_at, updated_at. | ◐ Một phần |
| destinations | status (active/inactive), created_at, updated_at | Chỉ có id, name, media, description, country_id, lat/lng. Thiếu toàn bộ. | ✘ Chưa |
| hotels | status, created_at, updated_at, deleted_at, hotel_style; làm rõ media gồm gì | Thiếu status, audit fields, deleted_at, hotel_style. media vẫn là varchar đơn. | ✘ Chưa |
| trip_plans | Thêm sku, duration (day/night), deleted_at, audit; XÓA lat/lng; làm rõ liên kết Destination | Thiếu sku, duration, deleted_at, audit. lat/lng VẪN còn (yêu cầu xóa chưa làm). Vẫn nối country_id, không nối destination_id. | ✘ Chưa |
| trip_plan_itinerary | status, deleted_at, created_at, updated_at, lat/lng | Thiếu toàn bộ các cột này. | ✘ Chưa |
| suppliers | address, status, deleted_at, audit fields; tách contact_number / contact_email | Vẫn id, company_name, email, phone, contact_name. Thiếu address, status, audit, tách contact. | ✘ Chưa |
| payments | Thêm payment_description (lưu chứng từ image/png/pdf) | Không có field payment_description. | ✘ Chưa |
| meta_data (legacy) | Migrate slug/title/description vào trip_plan | EAV bị bỏ; chưa thấy field slug trong trip_plans để tiếp nhận dữ liệu migrate. | ✘ Chưa |
| Toàn schema | deleted_at + created_at + updated_at (soft-delete + audit) cho hầu hết bảng | Gần như mọi bảng thiếu audit/timestamp columns. user_otps/notifications/trip_case_versions có created_at; phần lớn còn lại không có. | ✘ Chưa |

## 2.3. Đối chiếu với rule schema AAA (non-negotiable)

Kiểm tra ERD có tuân thủ các nguyên tắc bắt buộc của dự án không:

| Rule bắt buộc | Trạng thái ERD | KQ |
| --- | --- | --- |
| trip_plans ≠ trip_case — không bao giờ merge | trip_plans (template) và trip_cases (customer container) là 2 bảng tách biệt. | ✔ Đã sửa |
| OTP-only auth — không có password field | users không có password; có bảng user_otps riêng. | ✔ Đã sửa |
| trip_case_version_itinerary = relational, không JSONB | Là bảng quan hệ riêng với activity_id, day_number, date… | ✔ Đã sửa |
| Version status = boolean flags, không enum | trip_case_versions dùng is_sent_to_customer, is_approved (boolean). | ✔ Đã sửa |
| Store s3_bucket + s3_key riêng, generate cdn_url tại API time | ERD vẫn lưu media varchar inline — CHƯA tách s3_bucket/s3_key. | ✘ Chưa |

# 3. Đối chiếu tài liệu Technical PRD

PRD mô tả end-to-end flow (Template → Inquiry → Trip Case → Versions → Approved → Confirmed Order → Supplier Booking → Payments), RBAC, trip case status và database design MVP. Đối chiếu phần PRD với các câu hỏi/feedback nghiệp vụ của Mr. Mạnh.

## 3.1. Mức độ nhất quán giữa PRD và ERD

| Hạng mục PRD | Nhận xét đối chiếu PRD ↔ ERD | KQ |
| --- | --- | --- |
| Phân tách Template vs Trip Case | PRD mô tả rõ 2 phase và quy tắc “Versions belong to Trip Case, not Template”. ERD khớp. | ✔ Đã sửa |
| Boolean status cho version | PRD đề xuất Building → Confirmed; ERD dùng is_sent_to_customer / is_approved. Khớp tinh thần. | ✔ Đã sửa |
| Trip case status (nhiều trạng thái) | PRD liệt kê 13 trạng thái (New Inquiry → Completed/Cancelled) dạng văn bản; ERD chỉ có status varchar, KHÔNG có enum định nghĩa các trạng thái này. | ◐ Một phần |
| RBAC | PRD định nghĩa 4 role + permission matrix; ERD dùng user_role enum (admin, sales, content_creator, customer). Khớp ở mức role, chưa có bảng permission chi tiết. | ◐ Một phần |
| Supplier bookings (mục 7 PRD) | PRD mô tả Ops lưu “Supplier Bookings” (supplier, price, voucher, status) cho từng item; ERD KHÔNG có bảng supplier_bookings. | ✘ Chưa |
| Supplier bills (mục 10 PRD) | PRD nhắc “Bills → supplier payments”; ERD chỉ có payments (customer side) + invoices, không có bảng bill phía supplier. | ✘ Chưa |
| Payment schedule / installment | PRD mô tả deposit/second/final + payment schedule; ERD có payments.type enum (deposit, final) nhưng không có bảng payment_schedule riêng. | ◐ Một phần |
| Audit logs (Admin module) | PRD liệt kê “Audit logs” trong Admin Panel; ERD không có bảng audit_logs. | ✘ Chưa |

## 3.2. Câu hỏi nghiệp vụ - đã được PRD trả lời chưa?

| Câu hỏi nghiệp vụ | Tình trạng trong tài liệu mới | KQ |
| --- | --- | --- |
| Customer phải nhập OTP mỗi lần mở app? | PRD chỉ nói OTP-only, không mô tả session/refresh-token flow. Chưa trả lời. | ✘ Chưa |
| Trip_plans liên kết tới Destination như thế nào? | ERD nối trip_plans.country_id, KHÔNG qua destination_id. PRD không làm rõ. Mâu thuẫn còn nguyên. | ✘ Chưa |
| Một trip_case có thể chứa nhiều country không? | Schema chỉ 1 country_id đơn → chưa hỗ trợ multi-country. PRD không đề cập. | ✘ Chưa |
| Customer account quản lý trong admin dashboard? | PRD có User management trong Admin Panel; suy ra là có, nhưng chưa khẳng định flow tạo/quản lý OTP-user rõ ràng. | ◐ Một phần |
| Phân quyền chi tiết (thay 3 bảng Spatie bằng enum)? | PRD có permission matrix mức cao cho 4 role; chưa có cơ chế permission chi tiết/per-action. | ◐ Một phần |
| lat/lng dùng để làm gì (trip_plans, trip_cases, itinerary)? | Mr. Mạnh hỏi mục đích và đề nghị xóa ở trip_plans; PRD/ERD vẫn giữ, chưa giải thích mục đích. | ✘ Chưa |

# 4. Mâu thuẫn & rủi ro cần xử lý

### Mâu thuẫn thiết kế

- trip_plans ↔ destinations: ERD nối trip_plans với country_id thay vì destination_id, trong khi legacy (tours) nối destination_id. Cần chốt: trip_plan thuộc về quốc gia hay điểm đến?

- Multi-country trip: trip_case dùng 1 country_id đơn — không phục vụ được tour liên quốc gia (ví dụ Việt Nam + Campuchia), vốn phổ biến với phân khúc khách 40–60 tuổi cao cấp.

- media varchar: vừa vi phạm rule s3_bucket/s3_key của dự án, vừa là điểm chốt #5 chưa làm. Cần quyết trước khi backend bắt đầu code.

### Rủi ro vận hành

- Thiếu supplier_bookings & supplier bills: PRD mô tả flow Ops xác nhận với supplier và trả tiền supplier, nhưng ERD không có bảng tương ứng → không lưu được voucher/giá supplier/trạng thái booking.

- Thiếu audit/soft-delete toàn schema: không có created_at/updated_at/deleted_at trên phần lớn bảng → khó trace bản ghi, không khôi phục được dữ liệu xóa nhầm, không có audit_logs như PRD yêu cầu.

- trip_case status không enum hóa: 13 trạng thái trong PRD chỉ là status varchar tự do → dễ sai chính tả, khó validate.

# 5. Checklist gửi Quanskill (vòng chỉnh sửa tiếp theo)

Danh sách hạng mục còn thiếu, sắp theo mức ưu tiên để Quanskill xử lý.

| Ưu tiên | Hạng mục cần Quanskill xử lý | Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| P0 | Chốt quy ước media: tách s3_bucket + s3_key (hoặc bảng media_files), generate cdn_url tại API time | ERD/PRD |
| P0 | Bổ sung bảng supplier_bookings (supplier, item, price, voucher, status) theo mục 7 PRD | ERD/PRD |
| P0 | Làm rõ liên kết trip_plans → destination_id hay country_id | ERD/PRD |
| P0 | Quyết định multi-country cho trip_case | ERD/PRD |
| P1 | Thêm created_at / updated_at / deleted_at (soft-delete + audit) cho toàn bộ bảng nghiệp vụ | ERD |
| P1 | Enum hóa trip_case status (13 trạng thái trong PRD) | ERD/PRD |
| P1 | Thêm bảng audit_logs (Admin Panel PRD) | ERD |
| P1 | Bổ sung bảng supplier bills + payment_schedule (installment) | ERD/PRD |
| P2 | countries: thêm subtitle, status | ERD |
| P2 | destinations / hotels / trip_plan_itinerary: thêm status | ERD |
| P2 | trip_plans: thêm sku, duration; cân nhắc xóa lat/lng (theo yêu cầu Mr. Mạnh) | ERD |
| P2 | suppliers: thêm address, status, tách contact_number/contact_email | ERD |
| P2 | payments: thêm payment_description (lưu chứng từ) | ERD |
| P2 | hotels: thêm hotel_style; làm rõ media gồm gì | ERD |
| P2 | Trả lời flow OTP session (nhập OTP mỗi lần mở app?) và mục đích lat/lng | PRD |

Kết luận: Quanskill đã xử lý đúng 4/5 điểm chốt chính của Mr. Mạnh. Tuy nhiên các nhóm còn lại — quy ước media, audit/soft-delete toàn schema, supplier bookings/bills, và các mâu thuẫn thiết kế (destination link, multi-country) — cần được giải quyết trước khi backend bắt đầu phát triển.

# Phụ lục A. Changelog Bản A → Bản B

Phần này đối chiếu thuần theo nội dung giữa hai bộ tài liệu nhận được, đặt tên trung tính do chưa xác nhận ngày phát hành:

- Bản A — bộ ERD + PRD (users CÓ password; không có user_otps / areas / notifications / staff_assignments). Đây là bản cũ hơn, gần với bản gốc mà feedback nhắm tới.

- Bản B — bộ ERD + PRD gửi 09/06/2026 (users bỏ password; có đủ 4 bảng mới). Đây là bản mới hơn, đã áp dụng sửa đổi.

Kết quả diff cho thấy chênh lệch A→B đúng bằng 4 điểm chốt chính (điểm 1–4) của Mr. Mạnh, không hơn — xác nhận lại kết luận ở mục 1–2.

## A.1. Bảng được thêm mới (có ở B, không có ở A)

| Bảng mới ở Bản B | Field | Điểm chốt |
| --- | --- | --- |
| user_otps | id, user_id, otp_code, expires_at, is_used, created_at | Điểm 2 — OTP-only |
| areas | id, name, description, created_at | Điểm 3 — geographic grouping |
| notifications | id, user_id, title, message, type, is_read, created_at | Điểm 4 |
| staff_assignments | id, trip_case_id, staff_user_id, role, assigned_at, assigned_by | Điểm 4 |

## A.2. Thay đổi trong bảng đã tồn tại

| Bảng | Bản A | Bản B | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| users | có password varchar | bỏ password | Điểm 2 |
| countries | faqs, festival (không area_id, không weather) | thêm area_id + weather json | Điểm 1 + 3 |

## A.3. Phần KHÔNG đổi giữa A và B

Các bảng sau giống hệt ở cả hai bản, không có cải tiến nào:

- suppliers, destinations, hotels, activities, trip_plans, trip_plan_itinerary, trip_cases, trip_case_versions, trip_case_version_itinerary, trip_case_checks, payments, invoices.

- Toàn bộ 6 enum (user_role, activity_intensity, activity_experience_type, activity_period, location_type, payment_type) giữ nguyên.

Đây là lý do toàn bộ yêu cầu nhỏ trong cột feedback (status, deleted_at, created_at/updated_at, sku/duration, payment_description, address supplier, media convention) vẫn thiếu ở Bản B — Quanskill chỉ chạm 6 bảng/2 thay đổi nêu trên.

## A.4. Khác biệt ở tài liệu PRD (text spec)

| Mục PRD | Bản A | Bản B | KQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 USERS | có field password | bỏ password; thêm mục 5.1 USERS OTP | ✔ |
| 5.3 Areas | không có | thêm mục 5.3 Areas (trước Countries) | ✔ |
| 5.3 Countries | faqs, festival | thêm weather (json) | ✔ |
| 5.13 NOTIFICATIONS | không có | thêm mục 5.13 NOTIFICATIONS | ✔ |
| Admin Panel modules | không có Area mgmt | thêm “Area management” | ✔ |
| staff_assignments (text) | không có | ERD có bảng, nhưng PRD CHƯA thêm mục mô tả riêng | PART |
| Customer App / Trip Case status / RBAC / flow | — | giống hệt Bản A | — |

Cần flag: staff_assignments đã có trong ERD Bản B nhưng PRD Bản B chưa có mục mô tả tương ứng — yêu cầu Quanskill bổ sung text spec cho đồng bộ.

## A.5. Tổng kết diff

Chênh lệch A→B chính xác bằng 4 điểm chốt chính của Mr. Mạnh:

| Hạng mục | Phạm vi áp dụng | KQ |
| --- | --- | --- |
| Điểm 1 — weather JSON | ERD + PRD | ✔ Đã sửa |
| Điểm 2 — bỏ password + user_otps | ERD + PRD | ✔ Đã sửa |
| Điểm 3 — areas + area_id | ERD + PRD | ✔ Đã sửa |
| Điểm 4 — notifications + staff_assignments | ERD (đủ) + PRD (thiếu mục staff_assignments) | ◐ Một phần |
| Điểm 5 — media CDN/S3 | Không có thay đổi giữa A và B | ✘ Chưa |
| Yêu cầu nhỏ trong cột feedback | Không có thay đổi giữa A và B | ✘ Chưa |